Druk nr 101/2025                                 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2025 r.

Uchwała nr ....................
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia .................... 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 i 1301), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/185/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zmienionej uchwałą Nr XVI/255/25 z dnia 29 września 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały  Nr  
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .................... 2025 r.

| Wykaz Wnioskodawców, z którymi zostaną zawarte umowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Sygnatura sprawy | Nazwa wnioskodawcy | Adres siedziby | Miejsce realizacji zadania | Przedmiot dofinansowania | Okres realizacji zadania | Całkowity koszt realizacji zadania (zł) | Kwota planowana przez Zarząd Województwa na 2024 r. (zł) | Kwota planowana przez Zarząd Województwa na 2025 r. (zł) | Kwota planowana przez Zarząd Województwa na 2026 r. (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | SZ-II.D.924.11.2023 | Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Parkowa 2 87-134 Zławieś Wielka | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dusocinie Dusocin 39 86-302 Grudziądz | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania ośrodka przeznaczonego na potrzeby prowadzenia bezpłatnych zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Dusocinie | 2024-2026 | 7 441 559,89 | 2 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | SZ-II-D.924.8.2023 | Gmina-miasto Grudziądz | ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz | Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu ul. Parkowa 25 86-300 Grudziądz | Przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów ppoż | 2024-2026 | 2 068 363,47 | 855 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | SN-II-D.924.9.2024 | Powiat Wąbrzeski | ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno | Budynek Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie ul. Królowej Jadwigi 9 87-200 Wąbrzeźno | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny | 2025-2026 | 1 032 133,37 | X | 486 000,00 | 0,00 |
| 4. | SN-II-D.924.3.2024 | Powiat Radziejowski | ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów | Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 88-230 Piotrków Kujawski | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą | 2025-2026 | 3 045 666,46 | X | 1 522 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | X | 13 587 723,19 | 2 979 702,00 | 2 008 000,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartych umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z Wnioskodawcami wymienionymi w poz. 1 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych  w poz. 4 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Powiat Radziejowski, w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych  oraz w poz. 2 załącznika do niniejszej uchwały tj. Gmina-miasto Grudziądz w zakresie aktualizacji całkowitego kosztu realizacji zadania oraz wysokości udziału własnego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2025 r. poz. 581),  do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;

2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.), stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Wnioskodawca wymieniony w poz. 1 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. pismem z dnia 16 października 2025 r. poinformował, że w trakcie realizacji robót budowlanych ujawniono okoliczności techniczne, funkcjonalne i konserwatorskie, które wymagały wprowadzenia zmian materiałowych i technologicznych. Roboty dodatkowe i zamienne są również konsekwencją konieczności dostosowania rozwiązań konstrukcyjnych do rzeczywistych warunków gruntowych. Roboty te mają charakter konieczny i nieprzewidziany, a ich pominięcie skutkowałoby obniżeniem jakości, trwałości, bezpieczeństwa lub wartości użytkowej obiektu. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych spowodowała opóźnienia wykonania robót budowlanych, a także wpłynęła na wydłużenie terminu realizacji zadania. Roboty dodatkowe stanowią koszty niekwalifikowalne zadania. Wprowadzone zmiany są konieczne, a ich wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej obiektu wynikające z robót podstawowych określonych w kosztorysie inwestorskim, a następnie kosztorysie ofertowym zamiennym.

Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 30 listopada 2025 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych, tj. 2024-2026. Wydłużenie okresu realizacji umowy do trzech lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania zaplanowanych robót budowlanych w ustalonym wcześniej terminie oraz zapewni wykonanie całej inwestycji.

W przypadku Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2.124.000,00 zł wydatkowane zostało w całości w roku 2024. Przewidziane na lata 2025-2026 pozostałe etapy zadania finansowane będą wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

Uchwałą Nr 46/2135/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2025 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025 (z późn. zm.) Wnioskodawcy wymienionemu w poz. 4 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Powiat Radziejowski, przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 1.522.000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowy budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą.

Z powodu złożoności zadania inwestycyjnego i dostosowania harmonogramu prac do realnego postępu, Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 30 października 2025 r., zwrócił się z prośbą w piśmie z dnia 9 października 2025 r. o wydłużenie okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych, tj. 2025-2026. Wydłużenie okresu realizacji umowy do dwóch lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania zaplanowanych robót budowlanych w ustalonym wcześniej terminie oraz zapewni wykonanie całej inwestycji.

W przypadku Powiatu Radziejowskiego, dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 1.522.000,00 zł wydatkowane zostanie w całości w roku 2025. Drugi etap zadania przewidziany na rok 2026 finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

W poz. 2 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Gmina-miasto Grudziądz, dokonano aktualizacji całkowitego kosztu realizacji zadania oraz wysokości udziału własnego.

W przypadku wnioskodawcy wymienionego w poz. 3 w załączniku do niniejszej uchwały nie następują żadne zmiany.

5. Ocena skutków regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje konieczność zmiany uchwały Nr 46/2135/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2025 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025, (z późn. zm.), uchwały Nr 55/2582/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025, które będą realizowane w latach 2025-2026 (z późn. zm.) oraz uchwały Nr 9/463/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024, które będą realizowane w latach 2023-2026 (z późn. zm.)