U Z A S A D N I E N I E
1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.
2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 z późn. zm.)  sejmik województwa podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast zgodnie z  art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 
2025 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych 
w 2025 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.
W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2025 r., z terminem realizacji do 31 maja 2026 r., na zadania wymienione poniżej.
I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:
1) „Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R” w kwocie 1.911.700,44 zł.
W dniu 8 sierpnia 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.911.700,44 zł na:

- zabudowę 20 Systemów WHF i GSM-R w 10 pojazdach kolejowych, 

- przeprowadzenie dla każdej z serii pojazdów procesu certyfikacji i uzyskanie nowych zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do obrotu oraz zezwoleń na dopuszczenie do obrotu nowego typu po wykonaniu zabudowy systemów na poszczególnych pojazdach,

- przeprowadzenie dla każdej serii pojazdów testów RSC.

Podstawą płatności jest montaż urządzeń a następnie zakończenie procesu ich certyfikacji wraz z uzyskaniem nowych zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do ruchu. Wszystkie te czynności zakończyć się miały w 2025 r. Urządzenia zamontowane zostały w 6 pojazdach natomiast w 4 nastąpiło opóźnienie w związku z realizowanymi pracami przeglądowymi całych pojazdów. Ponadto nastąpiło opóźnienie w związku z dłuższym niż zakładano czasem na uzyskanie certyfikatów od odpowiednich urzędów.
W związku z powyższym do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 
1.911.700,44 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 
2025 r.

2) „Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027” w łącznej kwocie 9.048.800,32 zł, z tego na realizację następujących zadań:

a) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł. 7,861 km” w kwocie 5.275.842,57 zł. 

W dniu 12 sierpnia 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 11.478.865,47 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), opóźnieniami w dostawach materiałów oraz koniecznością opracowania nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.275.842,57 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

b) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski-Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km” w kwocie 3.191.993,01 zł. 
W dniu 9 lipca 2025 r. zwarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 3.191.993,01 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z koniecznością wykonania prac naprawczych wadliwej warstwy wiążącej, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.191.993,01 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

c) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 551 odc. Gzin-Unisław od km 13+311 do km 14+179 dł. 0,868 km” w kwocie 580.964,74 zł.

W dniu 10 września 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.878.722,47 zł za wykonanie robót budowlanych.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 580.964,74 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

3) „Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy” w kwocie 873.423 zł na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa magazynu - hali do składania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz”.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 16 maja 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 945.870 zł za zaprojektowanie i budowę magazynu – hali do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz,
- w dniu 20 maja 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 22.140 zł za świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunkiem niezbędnym do zrealizowania zadania jest wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do hydrantu przeciwpożarowego. Przebieg przyłącza zlokalizowany jest na działce graniczącej bezpośrednio z działką, której użytkownikiem wieczystym jest PKP. W związku z koniecznością uzyskania dodatkowego uzgodnienia lokalizacji przyłącza wodociągowego z Polskimi Kolejami Państwowymi, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 873.423 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km” w kwocie 5.157.066,88 zł.

W dniu 21 maja 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 17.642.393,91 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień z GAZ-SYSTEM dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych przy gazociągu wysokiego ciśnienia oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.157.066,88 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

5) „Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255” w kwocie 28.774,38 zł.
W dniu 30 grudnia 2022 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 359.668,08 zł za wykonanie dokumentacji obwodnicy Trląga od km 9+180 do km 12+280, dł. 3,100 km.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ograniczenia wejścia na działkę dla uprzedniego właściciela, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 28.774,38 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

6) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 22.292.242,14 zł, z tego na realizację następujących zadań:
a) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km” w kwocie 6.386.116,16 zł.

W dniu 23 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 6.386.116,16 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) oraz koniecznością zwiększenia zakresu prac związanych z oczyszczaniem rowów, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 6.386.116,16 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
b) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km” w kwocie 4.906.256,60 zł.
W dniu 31 lipca 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.751.209,09 zł (zwiększone do kwoty 4.906.256,60 zł)  za wykonanie robót budowlanych.

W związku z opóźnieniami w realizacji prac przez wykonawcę, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.906.256,60 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
c) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno-Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km” w kwocie 8.923.869,38 zł.

W dniu 22 lipca 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 8.872.378,61 zł (zwiększone do kwoty 8.923.869,38 zł) za wykonanie robót budowlanych.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 8.923.869,38 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

d) pn. „Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo-Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km” w kwocie 345.000 zł oraz
pn. „Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km” w kwocie 345.000 zł.
W dniu 14 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.887.027,79 zł za wykonanie robót budowlanych.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana łącznie kwota 690.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

e) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km” w kwocie 931.000 zł. 

W dniu 27 maja 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 9.308.756,91 zł za wykonania robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana łącznie kwota 931.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

f) „Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica-Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł. 2,450 km” w kwocie 455.000 zł. 

W dniu 23 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.548.056,35 zł za wykonanie robót budowlanych.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 455.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

7) „Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1” w kwocie 394.986 zł.

W dniu 20 października 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 431.730 zł za wymianę kotłów olejowo-gazowych zainstalowanych w istniejącej kotłowni w budynku „D” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1. Termin wykonania zadania określony został na 60 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

Z powodu późnego podpisania umowy z wykonawcą i przekazania placu budowy, nie ma możliwości wykonania zadania i wydatkowania środków do końca 2025 r. W związku z powyższym kwotę  394.986 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

8) „Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9” w kwocie 127.178,06 zł.

W dniu 28 listopada 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 127.920 zł za naprawę elewacji budynku B (etap I i III) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9. 
W związku z późnym podpisaniem umowy oraz określeniem terminu wykonania zadania do dnia 15 kwietnia 2026 r., do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 127.178,06 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

9) „Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9” w kwocie 119.107,15 zł.

W dniu 2 grudnia 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 119.802 zł na wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9.

W związku z późnym podpisaniem umowy oraz określeniem terminu wykonania zadania na 90 dni od dnia przekazania terenu budowy, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 119.107,15 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
10) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego” w kwocie 247.211,02 zł.

W dniu 17 listopada 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 248.378,40 zł za dostarczenie sprzętu otolaryngologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. W związku z ustaleniem terminu płatności za realizację zamówienia na 60 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 247.211,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
11) „Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC” w kwocie 251.160,02 zł.

W dniu 14 października 2024 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 840.000 zł (zwiększone do kwoty 914.722,50 zł) za wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy nowego budynku oraz remontu dwóch budynków Oddziału Odwykowego Całodobowego.
W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (pozyskiwanie opinii i dokumentów) niezbędną do pełnego rozliczenia przyznanej dotacji, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 251.160,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
12) „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” w kwocie 81.000 zł.

W dniu 12 maja 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 81.000 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku dawnego Kinoteatru Grunwald”.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru projektanta nowej siedziby Teatru Muzycznego, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 81.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

13) „Przebudowa Pałacu Dąmbskich” w kwocie 79.600 zł.

W dniu 11 września 2025 r. zawarte zostały umowy, w których określono wynagrodzenie:

- w kwocie 69.600 zł za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej naprawy przedproża Pałacu Dąmbskich wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych. W związku z terminem wykonania dokumentacji określonym do 8 miesięcy od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 69.600 zł,
- w kwocie 10.000 zł za kompleksową obsługę zadania przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. W związku z określeniem terminu realizacji umowy od dnia podpisania do dnia odbioru kompletnego projektu budowlanego, wykonawczego i pozwolenia na budowę, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 10.000 zł.
W związku z powyższym kwotę 79.600 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

14) „"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze” w kwocie 559.071 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

 - w dniu 9 grudnia 2024 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 38.795.430 zł (zwiększone do kwoty 42.209.166,87 zł) za wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Adaptacja założenia pałacowo-parkowego w Nawrze na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich – II postępowanie”,

- w dniu 26 lutego 2025 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 352.000 zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową stanowiącą podstawę do realizacji zadania pn. „Adaptacja założenia pałacowo-parkowego w Nawrze na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich”,
- w dniu 29 kwietnia 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 7.263.240 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja parku w Nawrze na potrzeby Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich – część I”,

- w dniu 24 czerwca 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 110.700 zł za nadzór autorski nad dokumentacją projektową pn. „Rewitalizacja parku w Nawrze na potrzeby Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich”,

- w dniu 1 lipca 2025 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.280.072 zł za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadania inwestycyjnego, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego,
- w dniu 1 sierpnia 2025 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 402.210 zł za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadania inwestycyjnego, w tym pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego,
W związku z tym, że faktury za prace budowlane oraz pełnione nadzory inwestorskie i autorskie wystawione w grudniu 2025 r. opłacone zostaną w styczniu 2026 r. oraz faktura za zrealizowane roboty dodatkowe i zamienne wystawione i opłacone będą w styczniu 2026 r., do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 559.071 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
15) „"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” w kwocie 756.000 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 16 kwietnia 2024 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 39.360 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla realizacji zamówienia pn. „Wykonanie  dokumentacji projektowej na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji”.
W związku z określeniem terminu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 16.000 zł,

- w dniu 13 listopada 2024 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.168.500 zł (zwiększone do kwoty 1.260.750 zł) za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.
W związku z określeniem terminu wykonania pozostałej części dokumentacji projektowej do dnia 31 marca 2026 r., do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 740.000 zł.  

W związku z powyższym kwotę w wysokości 756.000 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
II. Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa):

Do wydatków niewygasających ujęto wyłącznie środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektu realizowanego ze środków unijnych:

„Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku”, FEdKP Działanie 6.11 w kwocie 1.000 zł.
Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 155 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt zakłada dofinansowanie wybranych zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz ze środków EFRR i budżetu państwa łącznie na poziomie 69%.
Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 77/3632/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. 
Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS+, FS na lata 2021-2027. 
Wszystkie podmioty mają podpisane umowy z wykonawcami. W związku z tym, że w przypadku 1 wniosku zaszła konieczność weryfikacji kwoty kwalifikowalnej, do końca 
2025 r. nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowania dla zadania „Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie – etap V”.  W wyniku powyższego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. ujmuje się kwotę 1.000 zł.  

5. Ocena skutków regulacji:


Środki w łącznej kwocie 41.928.320,41 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2026 r.

Wszystkie kwoty ujęte w wydatkach niewygasających finansowane są ze środków własnych województwa.
